**Информация о реконструкции здания**

**МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района»**

Реконструкция МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района проводится согласно разработанной ООО «Северный ветер» получившей положительное заключение экспертизы проектно-сметной документацией.

В 2020 году завершены работы по строительству двухэтажного пристроя к существующему зданию Культурно-досугового центра в г. Бодайбо (фундаменты, стены, перекрытия, кровля) предназначенного для размещения в нём помещения для проведения праздничных мероприятий и дискотек, хоровым и хореографическим залами.

В 2022 году из бюджета г. Бодайбо и района выделено 73 908 041.00 рублей на выполнение работ по реконструкции Культурно-досугового центра в г. Бодайбо. Были завершены работы по реконструкции существующего здания культурно-досугового центра.

Были выполнены следующие работы:

* устройство фасадов (стоимость работ по муниципальному контракту, заключенному в 2021 году – 45 330 232.61 рублей);
* отделочные работы, устройство стяжек в пристрое (2 312 310.85 руб.);
* работы по изготовлению и монтажу системы вентиляции (13 396 174.28 руб.);
* монтаж силового электрооборудования и электроосвещения в пристрое (8 231 492.49 руб.);
* благоустройство территории (3 444 963.42 руб.);
* благоустройство территории (водоотведение) (1 308 139.42 руб.),
* монтаж системы отопления и теплового узла (4 742 595.60 руб.);
* общестроительные работы, устройство перегородок, монтаж системы канализации – помещений за сценой (2 984 314.03 руб.);
* проведена установка оконных и дверных блоков (2 395 578.68 руб.).

По состоянию на 01.01.2023 года не завершены работы по пристрою, а именно – расположенному на первом этаже пристроя – дискотечному залу, хореографическому, и хоровому залам, расположенным на втором этаже.

Для выполнения работ привлекаются средства бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района, а также средства организаций, спонсоров.

Завершение реконструкции КДЦ г. Бодайбо и района предполагалось в 2023 году, однако, учитывая очень сложное состояние с бюджетом муниципального образования г. Бодайбо и района, видимо полностью завершить работы по реконструкции Культурно-досугового центра сможем в первой половине 2024 года.

Начальник МКУ «УКС

администрации г. Бодайбо и района» В.Х. Хенкин