**Информация**

**Управления культуры администрации муниципального образования**

**г. Бодайбо и района на Думу г. Бодайбо и района на тему**

«О реализации проектных решений в ходе реконструкции культурно – досугового центра г. Бодайбо и района в 2022 – 2023 годах»

В г. Бодайбо отсутствует типовое здание дома или дворца культуры. Культурно-досуговый центр г. Бодайбо, который выполняет функции районного дома культуры, располагается и осуществляет свою деятельность в здании кинотеатра «Витим», построенном в 80-ые годы прошлого столетия. Вышеуказанное здание спроектировано и построено для осуществления проката кинофильмов, в связи с чем не соответствует требованиям для осуществления досуговой деятельности. В здании кинотеатра отсутствуют помещения для занятий клубных формирований, помещения для репетиций, гримерные комнаты и т.д.

Для решения данной проблемы на уровне Администрации г. Бодайбо и района принято решение о реконструкции здания кинотеатра, с целью создания условий для работы коллектива досугового центра и любительских объединений.

Работы по реконструкции здания кинотеатра были начаты в 2019 году. Проектно-сметная документация прошла все необходимые экспертизы и этапы согласования. Было принято решение в рамках реконструкции КДЦ возвести пристрой к существующему зданию кинотеатра.

За три года в ходе реконструкции были проведены следующие виды работ: **в 2019 году** проведен капитальный ремонт наружных и внутренних коммуникаций, ремонт кровли здания, благоустройство прилегающей территории и расположенного рядом сквера, ремонт системы наружного освещения, ремонт коридора и помещения для работы театральной студии. **В 2020 году** отремонтированы гримерные комнаты, проведены работы по возведению подпорной стены, восстановлено асфальтовое покрытие территории. **В 2021 году** работы за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Управления культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района проведены работы по ремонту музыкальной студии, частично отремонтирован фасад здания. За счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2020-2025 годы» проведены работы по оборудованию теплового пункта для отопления пристроя, обустройству систем водоснабжения и водоотведения, установке дверных и оконных проемов в помещениях кассы, гардероба, гримерных комнат, туалетов для персонала. Установлены аварийное освещение и светильники в гримерных комнатах. Оборудованы наружные водоотводные лотки.

С декабря 2019 года (после приобретения специального оборудования для показа кинофильмов) в здании осуществляют свою работу два структурных подразделения МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района»: Культурно – досуговый центр г. Бодайбо и кинотеатр Витим.

В 2022-2023 годах работы по реконструкции были продолжены.

**В рамках реконструкции КДЦ в 2022 году:**

1. **Управлением капитального строительства Администрации МО г. Бодайбо и района средства муниципального бюджета в сумме 72 672,0 тыс. руб. направлены на** проведение наружных и внутренних отделочных работы, устройство вентиляции и дымоудаления, монтаж силового электрооборудования и электроосвещения, монтаж автоматической пожарной и охранной сигнализаций;
2. **В рамках социально – экономического партнерства средства в сумме 13 543,1 тыс. руб. направлены на в**осстановление гардероба, приобретены стройматериалы для строительно-монтажных и отделочных работ фойе, приобретена мебель, оплачены услуги по сборке мебели, монтажные работы по освещению фойе, гардероба, кассы;
3. **В рамках областного проекта «Народные инициативы» на сумму 2 794,8 тыс. руб. приобретено (частично) оборудование для дискотечного зала, из них: за счет субсидии областного бюджета 2 096,1 тыс. руб. за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района на 698,7 тыс. руб.** приобретена акустическая система, диджейское, световое и мультимедийное оборудование.

**В рамках реконструкции КДЦ в 2023 году:**

1. **Управлением капитального строительства Администрации МО г. Бодайбо и района были продолжены работы в пристрое КДЦ, средства в сумме 3 781,6 тыс. руб. были направлены:** на реконструкцию отопления, водопровода и канализации, а также архитектурные работы стен и потолка;
2. **В рамках социально – экономического партнерства п**риобретены стройматериалы, двери алюминиевые, оплачена работа за устройство покрытий полов **на сумму 4 815,0 тыс. руб.;**
3. **В рамках проекта «Народные инициативы» приобретены частично строительные материалы и мебель на сумму 2640,1 тыс. руб. из них: за счет субсидии областного бюджета 1788,4 тыс. руб. за счет средств бюджета г. Бодайбо и района 851,7 тыс. руб.: д**верные блоки (алюминиевые), мебель в дискотечный зал (диваны, столы), строительные материалы для облицовки ступеней и лестничных площадок (керамические ступени, керамический гранит, затирка), материалы для подвесного потолка в дискотечном зале (рейки, профиль соединительный, подвесы, уголки пристеночные), строительные материалы для устройства напольного покрытия (2 этаж) (ламинат, кварц – виниловая плитка, клей водно – дисперсионный).

**Работы продолжаются, А**дминистрация г. Бодайбо и района, Управление культуры планирует завершение окончания реконструкции в 2024 году.

**По окончании реконструкции культурно – досугового центра планируется, что:**

На первом этаже пристроя будет открыт многофункциональный зал, в котором будут проводиться тематические вечера отдыха для всех категорий населения, КВИЗы и интеллектуальные игры для организаций города и района, юбилейные торжества и профессиональные праздники предприятий и учреждений района, конференции (с использованием мультимедийного оборудования), корпоративные мероприятия, творческие встречи, фольклорные праздники, кинобаттлы для детей младшего и старшего поколения, новогодний гифткроссинг (одна из самых популярных акций социального явления «обмена подарками»), фан – зона для просмотра футбольных матчей, и т.д.

На втором этаже откроются хореографический и хоровой классы для занятий клубных формирований. В хореографическом классе будут проводится занятия танцевального коллектива, спортивных любительских объединений «За здоровый образ жизни», фитнес клуба «Грация», любительского формирования оригинального жанра (театр на ходулях). В хоровом классе начнут свои репетиции: хор «Русская песня», хор «Рябинушка», вокальный ансамбль «Мужики», будет создан детский хоровой коллектив.

Также на втором этаже пристроя будут располагаться кабинеты администрации культурно – досугового центра.

**Проблемы,** на сегодняшний день, в рамках реализации Проекта по реконструкции здания КДЦ г. Бодайбо:

1. В связи с удорожанием строительных материалов необходимо выделение средств на проведение ремонтных и дизайнерских работ;
2. Сложности в подборе высококвалифицированных специалистов (грамотных подрядчиков) для проведения строительных работ в помещениях пристроя;
3. Необходимость введения ставок хореографа и хормейстера для организации работы самодеятельных коллективов, а также отсутствие муниципального жилья для приглашенных специалистов;
4. Отсутствие понимания сроков завершения работ по реконструкции КДЦ в связи со сложной финансовой ситуацией в районе.

Начальник Управления культуры Степанова Е.Н

28.09.2023