**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

14.03.2013г. г. Бодайбо № 28

Информация об итогах реализации

ДМЦП «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в г. Бодайбо

и районе на 2010-2015 годы» за 2010-2012 годы»

 Заслушав и обсудив информацию начальника отдела промышленной политики, ЖКХ, транспорта и связи Наполова А.Г. об итогах реализации ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Бодайбо и районе на 2010-2015 годы» за 2010-2012 годы, руководствуясь ст.23 Устава муниципального образования г.Бодайбо и района, Дума г.Бодайбо и района

РЕШИЛА:

 Информацию об итогах реализации ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Бодайбо и районе на 2010-2015 годы» за 2010-2012 годы, принять к сведению.

**Председатель Думы Е.Н. Бодяло**

Информация об итогах реализации ДМЦП «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в г. Бодайбо и районе на 2010-2015 годы»

за 2010-2012 годы»

Уважаемые Депутаты!

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Бодайбо и районе» на 2010-2015 годы (далее – Программа), утверждена постановлением администрации г. Бодайбо и района от 16.12.2010 г. № 591-пп.

Целью программы является стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования г. Бодайбо и района.

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня оснащенности приборами учета, используемых энергетических ресурсов, совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов;

- сокращение расходов бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий).

Ликвидация энергопотерь путем выполнения определенных мероприятий и возможности бюджета МО г. Бодайбо и района является главной задачей долгосрочной муниципальной программы, которая начала действовать фактически с 2011 года.

финансирование мероприятий Программы за период 2011-2012 г.г. составило:

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Образование | Культура | Здравоохранение | Администрация г. Бодайбо и района | Итого: |
| 2011 |  |  | 1730,2 |  | 1730,1 |
| 2012 |  | 188,0 | 60,0 | 99,0 | 347,0 |
| Итого: | - | 188,0 | 1790,2 | 99,0 | 2077,1 |

В 2011 году в мероприятиях Программы участвовали учреждения здравоохранения. При плане ассигнований в сумме 1 871,0 тыс. руб. фактически израсходовано 1730,2 тыс. руб. В целях тепловой защиты зданий проведена замена оконных блоков на стеклопакеты в количестве 23 шт. на общую сумму 495,1 тыс. руб. Проведено утепление гаража Артемовской больницы- 197,2 тыс. руб. Ремонт системы отопления поликлиники ЦРБ г. Бодайбо – 854,9 тыс. руб., монтаж тепловых завес в количестве 10 шт. на общую сумму 57,4 тыс. руб. Произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 730 шт. на общую сумму 121,6 тыс. руб., установка датчиков присутствия движения в количестве 4 шт. – 4 тыс. руб.

 В 2012 году в учреждениях здравоохранения произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 550 шт. на общую сумму 60 тыс. руб.

В 2012 году в рамках реализации мероприятий Программы учреждения культуры приобрели и установили:

1. приборы учета горячей и холодной воды, теплосчетчик в Центральной городской библиотеке им. С.Кузнецовой – 94,0 тыс. руб.

2. приборы учета горячей и холодной воды, теплосчетчик в Бодайбинском городском музее им. В.Ф. Верещагина – 94,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий за счет программы в учреждениях образования в 2010-2012 г.г. не планировалось. Установка приборов учета в образовательных учреждениях проводилась за счет экономии средств бюджета муниципального образования в образовательных учреждениях.

Также в 2012 году администрация г. Бодайбо и района провела открытый аукцион на проведение энергетического обследования здания администрации г. Бодайбо и района с целью получения энергетического паспорта. По итогам открытого аукциона победителем на проведение данных работ было признано ООО «Энергокапитал» г. Вологда. Финансирование мероприятия планировалось за счет средств местного бюджета в сумме 99 тыс. руб. и 99 тыс. руб. за счет средств областного бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года». К сожалению, из-за несвоевременного подписания со стороны министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области соглашения о совместных действиях по выполнению мероприятий по проведению энергетических обследований бюджетных структур, администрация г. Бодайбо и района не получила областные средства на софинансирование мероприятий муниципальной программы в 2012 году. В настоящий момент администрация г. Бодайбо и района имеет задолженность в сумме 99 тыс. руб. перед исполнителем энергоаудита ООО «Энергокапитал».

Начальник отдела промышленной политики,

ЖКХ, транспорта и связи А.Г. Наполов