Информация

о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Модернизация клуба п. Кропоткин, досугового центра п. Балахнинский на 2011 - 2014 годы»

Муниципальная программа «Модернизация клуба п.Кропоткин, досугового центра п.Балахнинский на 2011 – 2014 годы» (далее по тексту Программа) работает  в учреждениях культуры Бодайбинского района  четвертый год.

Первоначальная редакция - долгосрочная муниципальная целевая программа «Модернизация клуба п.Кропоткин, досугового центра п.Балахнинский на 2011 – 2014 годы», разработана и утверждена постановлением администрации г.Бодайбо и района от 09.09.2011г.  № 466 – п в рамках проекта «50 модельных домов культуры Приангарью», утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 06.06.2011 г. № 145 – пп «О долгосрочной целевой программе Иркутской области «50 модельных домов культуры Приангарью» на 2011 – 2013 годы (далее по тексту ДЦП).

В связи с внесением изменений и дополнений в ДЦП, она стала называться долгосрочная целевая программа Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011 – 2014 годы», в которую  в 2012 году  вошел досуговый центр п. Балахнинский.

Условиями вхождения в областную Программу были: отсутствие аварийного состояния здания, наличие специалистов, не менее двух трех комнат для работы любительских формирований, соответствие материальной базы учреждения и содержания (50 – 60%) требованиям модельного стандарта деятельности культурно – досугового учреждения по Иркутской области, способность и готовность муниципального образования на софинансирование Программы.

Управление культуры подало заявки на участие в Программе клуба п. Кропоткин, досугового центра п. Балахнинский в 2011 и 2012 году соответственно и эти учреждения, пройдя конкурсный отбор на соответствие требованиям,были включены в Программу.

Реализация Программы на протяжении трех лет шла поэтапно:

1 этап. Заключается соглашение между Министерством культуры и архивов Иркутской области и администрацией г.Бодайбо и района о предоставляемой субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий Программы;

2 этап. Готовятся сметы расходов, перечисляются  средства,   идет работа по освоению средств;

3 этап. Готовятся отчеты о расходовании средств,  предоставляются ежемесячно в министерство культуры и архивов Иркутской области, годовой отчет сдается к  25 декабря текущего года;

4 этап. Готовится аналитическая  записказа год реализации  программных мероприятий.

Ежегодно проводится проверка законного, целевого, результативного и эффективного использования средств областного бюджета, бюджета муниципального образованияконтрольно счетной палатой Иркутской области.

В 2013 году завершилось действие Программы по клубу п.Кропоткин.

Клубп.Кропоткин был основан в 1959 году и находился в здании бывшей церкви. В 1967 году для клуба было выстроено новое здание в центре поселка.

В 2011 году клуб п.Кропоткин стал участником ДЦП, благодаря участию появилась возможность укрепить материально – техническую базу учреждения.

В октябре – ноябре 2011 года были проведены ремонтные работы концертного зала и фойе: сделан подвесной потолок, стены обшиты стеновыми панелями, отремонтированы и застелены линолеумом полы. Проведен демонтаж старой и установка новой электропроводки, ламп дневного освещения.В рамках реализации программы было приобретено светомузыкальное оборудование, одежда сцены.

Общая сумма освоенных средствза три года по Программе составила5403,0 млн. руб. ( 2011 – 3000,0 млн.руб., 2012 – 1003,0млн.руб., 2013 – 1400,0 млн. руб.). По годам приобреталось и ремонтировалось:

В 2012 году:

-проведен ремонт фасада клуба, стены по периметру обиты утеплителем и закрыты сайдингом;

-установлены входные евродвери;

- вставлены стеклопакеты в количестве 15 штук;

- отремонтирован пол в бытовой комнате;

- приобретена новая мебель в методический кабинет, кабинет детского творчества;

- приобретены видеопроектор, видеокамера, моторизированный экран для видеопроекции.

В 2013 году:

- проведен ремонт туалетных комнат;

- проведен ремонт хореографического кабинета, театрального и кабинета изобразительного искусства, отремонтированы полы;

- приобретены материалы для организации работы кружков (кукольный театр, материалы для декоративно – прикладного творчества, занятий изобразительной деятельностью);

- приобретено и установлено светомузыкальное оборудование дискотечного зала.

Сегодня, клуб п.Кропоткин – светлое, просторное здание с современной мебелью, уютным концертным залом, тремя помещениями для кружковой работы, залом для проведения дискотек, оснащенным профессиональным звуковым и световым оборудованием. В здании клуба два помещения выделено для работы библиотеки.

Показатели результативности деятельности клуба по итогам реализации Программы:

Численность основного персонала возросла с 9 человек в 2010г., до 10 в 2014 г.В 2010 году работало 10 клубных формирований в 2013 г.-13 (рост составил 23 %), количество участников сохраняется постоянным140 человек.

К сожалению,имеется снижение показателей:по количеству проводимых мероприятий со 162 в 2012 г. до 127 в 2013 г.(21,6%); по  доходам от платных услуг в сравнении с 2012 г. снижение в 2013 г. составило 5,8%.

Причины, в проведении на протяжении длительного времени (летне - осенний период) ремонтных  работ  кабинетов кружковой работы, дискотечного зала, затянувшейся установке оборудования в дискотечном зале, смене руководителя.

В ходе анализа ситуации по клубу п.Кропоткин, в 2014 – 2016 годах управление культуры не ожидает большого роста вышеназванных показателей, причины воттоке населения из поселка, отсутствие квалифицированных кадров, стабильности работы коллектива. На сегодня в клубе из 10 специалистов только 50 % имеют специальное образование, два человека имеют музыкальное образование, и 3 человека среднее общее  образование.

В 2014 году досуговый центр  п. Балахнинский завершает реализацию Программы:

Досуговый центр п. Балахнинский (бывшее здание ЗАО «Надеждинский» прииска Дражный) передано в ведомство Управления культуры администрации муниципального образования г.Бодайбо и района в 2011 году. Все ремонтные работы в здании и на прилегающей территории, выполнены силами работников досугового центра и членами их семей.

За два года реализации Программы общая сумма освоенных средств составила3300,0 млн. руб. (2012 – 1500,0млн.руб,2013 – 1800,0 млн.руб.)

В 2012 году приобретено:

- одежда сцены (включая  механическое оборудование);

- расходные материалы для установки, монтаж и пусконаладочные работы;

- звуковое оборудование, и световое оборудование для концертного зала;

- строительные материалы для ремонта кабинетов кружковой работы.

В 2013 год были приобретено:

- компьютеры и оргтехника для информационно-методического центра;

- мебель для кабинетов;

- звуковое и световое оборудование для дискотечного зала;

- строительные и отделочные  материалы для ремонта коридоров, лестничных пролетов,  дискотечного зала;

В 2014 год планируется приобрести:

- звуковую аппаратуру для работы на уличной сцене;

- видео, цифровую, вычислительную и оргтехнику;

- детскую мебель для кабинетов;

- бытовую и радиотехнику;

- инвентарь для детской комнаты, спортивный инвентарь;

- отделочные материалы,  двери, окна из ПВХ.

В результате проведенных мероприятий досуговый центр п.Балахнинский стал одним из лучших учреждений Бодайбинского района, условия и содержание которого соответствует Модельному стандарту деятельности культурно-досуговых учреждений. Стабильно работающий коллектив, инициативный, творческий руководитель не просто работают над материально – техническим благосостоянием учреждения,  но и  над ростом результативности и эффективности деятельности досугового центра.

Работая с пятью группами населения  (детьми, молодежью, взрослым, работающим населением, пенсионерами и семьей)коллектив  учреждения постоянно работает над  качеством и количеством проводимых мероприятий. Анализ их деятельности показал: рост количества мероприятий составил 30% (с 45 – в 2011г., до 65 – в 2013 г.); сбор средств от платных услуг вырос на 79 %( с 15,0 тыс. руб. собираемых в 2011 г. до 74,0 тыс.руб. в 2013 г.); клубные формирования с 8 единиц в 2011 г. увеличились до 10 в 2013 г., число участников клубных формирований стабильное с небольшим увеличением, 151и 159  человек в 2011 г.и 2013 г. соответственно. В досуговом центре имеется два зала (концертный и дискотечный) и 8 помещений для досуговой деятельности, два из которых занимает библиотека.

Проблема обеспеченности профессиональными кадрами остается актуальной и в этом учреждении,  из 8 специалистов лишь 3  имеют среднее – специальное и высшее образование(2 из них не профильное), 2 учатся в профильных учебных заведениях, три человека, к сожалению, имеют только среднее общее образование.

За три года реализации Программы дважды были проведены проверки исполнения программных мероприятий и их  финансирование.

Проверка соблюдения принципа целевого и эффективного характера бюджетных средств, выделенных из областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы,проводилась отделом контроля местного бюджета службы государственного финансового контроля Иркутской области, справка от 05 сентября 2012 г., за 2011 год.

Проверка законного и результативного использования средств областного бюджета, выделенных на финансирование ДЦП, проведена Ревизионной комиссией муниципального образования г.Бодайбо и район, по результатам контрольного мероприятия  составлен Акт № 01-7а от 1 августа 2013 г., за 2012 год.

По заключениям проверяющих сторон фактов нецелевого и неэффективного использования средств субсидий за 2011, 2012 годы не выявлено.

В ходе реализации Программы, основополагающая цель достигнута, в двух учреждениях культуры созданы благоприятные условия для организации досуга и отдыха,  возможность предоставления более качественных и современных услуг для всех возрастных групп жителей поселков. Проблемными остаются вопросы укомплектованность квалифицированными кадрами учреждений и как следствие этого, рост качества и количества оказываемых услуг. Задачи по работе над решением данных проблем поставлены как, перед управлением культуры, так и перед директором МКУ «Культурно досуговый центр г.Бодайбо и района» и руководителями досуговых центров и клубов на 2014 – 2016 годы.

Начальник Управления культуры

администрации МО г.Бодайбо и района                             Е.Н.Степанова