**ИНФОРМАЦИЯ**

**о деятельности администрации г. Бодайбо и района**

**по подготовке к функционированию в полном объеме ДОЛ «Звездочка» в г. Бодайбо**

Для приема на отдых и оздоровление детей г. Бодайбо и района ДОЛ «Звездочка» был закрыт летом 2011 года. В 2012 году силами ООО «Желдорстройпроект» г. Северобайкальска было проведено визуальное обследование технического состояния строительных конструкций, которое показало, что в ближайшие время необходимо провести капитальный ремонт зданий и помещений лагеря. По результатам обследования был составлен акт и выписано предписание Ростехнадзора о необходимости замены опор ЛЭП (3,2 км).

На основании результатов обследования администрацией г. Бодайбо и района подготовлена проектно-сметная документация и принята муниципальная программа «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования г. Бодайбо и района на 2013-2016 годы».

В апреле 2014 года получено положительное заключение об определении сметной стоимости проекта на проведение капитального ремонта ДОЛ «Звездочка», которая составляет 38,2 млн. рублей.

Имея несбалансированность бюджета МО г. Бодайбо и района администрация г. Бодайбо и района не имеет возможности капитально отремонтировать все объекты загородного ДОЛ «Звездочка» за счет средств бюджета МО г. Бодайбо и района.

Летом 2014 года в рамках мероприятий для Бодайбинского района по соглашению о социально-экономическом партнерстве между Правительством Иркутской области и золотодобывающим предприятием ОАО «Высочайший» выделено 2,0 млн. рублей. На эти средства проведены ремонты кровли спальных корпусов «Спартак», «Фантазия» и «Радуга».

В целях софинансирования проведения капитального ремонта объектов ДОЛ «Звездочка» из областного бюджета администрация г. Бодайбо и района направила материалы и заявила о готовности участия в конкурсном отборе муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы.

В рамках муниципальной программы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования г. Бодайбо и района на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации г. Бодайбо и района от 12.07.2012 г. № 382-п в бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района предусмотрено 2 238,8 тыс. рублей.

В связи с этим общий объем затрат на реализацию муниципальной программы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей на территории муниципального образования г. Бодайбо и района на 2013-2016 годы» планируется осуществить за счет бюджета МО г. Бодайбо и района с привлечением спонсорских средств и на условиях софинансирования из областного бюджета:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Финансирование капитального ремонта ДОЛ «Звездочка», тыс. руб. |
| Всего | в том числе по источникам финансирования: |
| бюджет МО г. Бодайбо и района | областной бюджет | внебюджетные средства |
| 2013 год | 1 216,4 | 1 216,4 | - | - |
| 2014 год | 3 022,4 | 1 022,4 | - | 2 000,0 |
| 2015 год | 21 755,93 | - | 21 355,93 | 400,0 |
| 2016 год | 12 764,47 | - | 12 564,47 | 200,0 |
| Итого: | 38 759,2 | 2 238,8 | 33 920,8 | 2 600,0 |

В настоящее время направленные материалы находятся на рассмотрении в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, которое осуществляет реализацию подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы.

Подготовил:

Начальник ОЭА и П

Соколова О.А.